|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta el momento hemos podido cumplir con la mayoría de las actividades consideradas en nuestra planificación, aunque algunas han requerido ajustes durante el desarrollo del proyecto. Un factor que ha facilitado el avance es la distribución del trabajo entre los integrantes, ya que cada uno tiene asignado principalmente uno de los módulos de PittySoft: POS, SAP-lite y Kuentas. También nos ha ayudado mantener comunicación entre nosotros y utilizar herramientas como GitHub para organizar y compartir el trabajo. Entre las dificultades se encuentran la coordinación de nuestros tiempos, algunos cambios en los requerimientos y las correcciones que hemos tenido que realizar a partir de la retroalimentación recibida. Estas situaciones han requerido ajustar algunas tareas sin perder de vista los objetivos definidos para el proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos enfrentado las dificultades conversando como equipo, revisando los problemas que van apareciendo y definiendo qué cambios debemos realizar. Cuando una dificultad afecta directamente a uno de los módulos, el integrante responsable se encarga principalmente de resolverla, pero si afecta al proyecto en general la revisamos entre los tres. Para las próximas etapas planeamos continuar priorizando las tareas más importantes, mantener actualizadas las SPEC cuando existan cambios y realizar revisiones periódicas del avance para detectar problemas antes de que puedan afectar la integración de los módulos.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Hasta el momento evaluamos nuestro trabajo de manera positiva, ya que hemos logrado avanzar en el desarrollo de PittySoft y cada integrante ha cumplido con las responsabilidades asociadas principalmente a su módulo. Destacamos el compromiso del equipo, la comunicación y la disposición para corregir errores cuando son detectados. También hemos sido capaces de considerar la retroalimentación recibida para mejorar distintos aspectos del proyecto. Como equipo podemos mejorar la organización de algunas tareas, realizar revisiones con mayor frecuencia y mantener la documentación actualizada a medida que avanza el desarrollo, en lugar de dejar estas revisiones para etapas posteriores.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de nuestras inquietudes es saber si la forma en que estamos avanzando con los tres módulos permitirá realizar correctamente la integración de PittySoft en las etapas posteriores. También queremos asegurarnos de que las evidencias que estamos recopilando durante el desarrollo sean suficientes para demostrar el trabajo realizado y el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Una pregunta que nos gustaría realizar a la docente es: ¿las evidencias y la forma en que estamos documentando actualmente el avance de POS, SAP-lite y Kuentas son suficientes para las próximas etapas o recomienda incorporar algún otro tipo de evidencia?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento consideramos que no es necesario realizar una redistribución importante de las actividades, ya que la distribución actual nos ha permitido avanzar y cada integrante conoce las responsabilidades asociadas principalmente a su módulo. Axel continúa principalmente con POS, Sebastian con SAP-lite y Gabriel con Kuentas. Tampoco consideramos necesario asignar nuevas actividades individuales por ahora. Sin embargo, a medida que avancemos hacia la integración, las pruebas y la validación de PittySoft, estas actividades deberán ser realizadas de manera más colaborativa entre los tres integrantes y podremos redistribuir tareas específicas si alguno de los módulos necesita mayor apoyo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos de manera positiva el trabajo realizado como grupo hasta el momento. Uno de los aspectos que destacamos es que existe una distribución clara de responsabilidades, pero al mismo tiempo podemos apoyarnos cuando aparece una dificultad que afecta al proyecto en general. También destacamos la comunicación, el compromiso de cada integrante con su módulo y la capacidad de aceptar observaciones y realizar correcciones cuando corresponde. Como aspecto por mejorar, consideramos que podemos aumentar la frecuencia con la que revisamos el avance de los tres módulos en conjunto, especialmente para evitar diferencias entre ellos y prepararnos de mejor manera para su futura integración.